# 🌐 个人网站：搭建计划

定位：Robotics ML Engineer的作品集网站，面向embodied AI行业招聘

⚡ 最重要的原则 网站的核心价值是让hiring manager在30秒内看到：你做过什么、有什么视频证明、代码在哪里。不要把时间花在设计上，花在内容上。

## 技术选型

- 推荐：Next.js + Tailwind CSS，部署在Vercel（免费）

- 备选：直接用GitHub Pages + 静态HTML（更简单，够用）

- 域名：viviweirobots.com 或类似（约$12/年）

时间预算：搭框架2-3小时，内容填充4-5小时，总共一个周末。

## 页面结构

### 首页（最重要）

- 开头：一句话定位，比如"SDE turned Robotics ML Engineer | Building embodied AI systems"

- 立刻展示最好的项目视频（SO-101做任务的10秒视频）

- 三个项目卡片，每个有：标题、一行描述、视频/GIF、GitHub链接

- 联系方式和LinkedIn

### Projects页（每个项目一个详情页）

- 项目一：Embodied AI Decomposition（当前项目）

- 问题描述（2句话）

- 方法图（geometric部分 vs contact部分的示意图）

- 实验结果图表

- 视频：成功和失败的对比

- GitHub链接

- 项目二：SO-101 Imitation Learning（你之前做的）

- 抓取任务的视频

- 技术栈：lerobot、SO-101

- 简短说明训练了多少episode、成功率多少

### Blog页

- 文章列表，按时间倒序

- 每篇文章有标题、日期、3句话摘要

- 点击进入全文（可以直接用Markdown渲染）

### About页（简短）

- 背景：SDE X年，现在专注robotics ML

- 技术栈列表

- 正在学习的方向

- 不需要写很多，LinkedIn更详细

## 内容优先级

📹 视频是最重要的内容 没有视频的robotics portfolio说服力很弱。哪怕只有SO-101做一个简单抓取的10秒视频，也比100张截图有用。录制视频是第一优先级。

| 任务 | 预计时间 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 录制SO-101任务视频 | 1小时 | 至少一个10秒+ 视频 |
| 写项目描述（两个项目） | 2小时 | 每个不超过200字 |
| 搭Next.js框架 | 2小时 | npm create next-app跑通 |
| 填充首页内容 | 2小时 | 视频+项目卡片显示正常 |
| 部署到Vercel | 30分钟 | 有公开URL |
| 配置域名（可选） | 1小时 | DNS解析生效 |
| 添加Blog页 | 2小时 | 至少一篇文章显示 |

## 不要浪费时间的地方

- 不要花超过1小时在配色和字体上

- 不要等"有更多项目"再建——现在两个项目就够发布

- 不要用复杂的CMS系统，Markdown文件就够了

- 不要做暗黑模式切换、动画效果等

🚀 最小可行版本（MVP）目标 一个周末内发布一个有域名、有视频、有GitHub链接的网站。不需要完美，需要存在。